元萝卜 AI 下棋机器人「四合一启蒙版」

竞品分析与升级设计方案

Competitive Analysis & Product Upgrade Design

研究对象：元萝卜 SenseRobot（商汤科技旗下家用机器人品牌）

文档类型：产品研究与升级设计（拆解 · 对标 · 方案）

日期：2026 年 9 月 5 日

# 目录

# 一、研究对象概述

## 1.1 产品定位

元萝卜 SenseRobot AI 下棋机器人「四合一启蒙版」于 2024 年 10 月发布，是商汤科技旗下家用机器人品牌元萝卜的第四款 AI 下棋机器人。该产品首次实现单机械臂对弈象棋、围棋、国际象棋、五子棋四种棋类，为行业首款家用四合一下棋机器人，主打 3-12 岁儿童启蒙市场。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 品牌 | 元萝卜 SenseRobot（商汤科技旗下家用机器人品牌） |
| 售价 | 2999 元（另有围棋+五子棋「二合一启蒙版」1999 元） |
| 目标用户 | 3-12 岁儿童（亲子共玩场景） |
| 核心卖点 | 单机械臂四棋对弈 + 实体棋盘护眼 + 启蒙课程体系 |
| 技术亮点 | 双目摄像头、1mm 机械臂取放精度、商汤「商量」大语言模型 |
| 产品线 | 此前已有象棋/围棋/国际象棋三款专业版，本产品为启蒙线首款 |

## 1.2 机械手构型（拆解研究）

依据拆解实测，机械手为三轴三自由度 SCARA 型结构，末端采用真空吸盘取子：

| 关节 | 类型 | 变量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关节 1 | 旋转 | θ1 | 基座水平旋转，活动空间 165°（-150°~15°） |
| 关节 2 | 旋转 | θ2 | 肘部水平旋转，活动空间 180°（单向折叠） |
| 关节 3 | 移动 | d3 | 竖直升降（吸盘上下），行程约 0~60mm |
| 末端 | — | — | 真空吸盘（吸泵取放子） |

关键几何参数：棋盘 330 × 330 mm 正方形，基座位于棋盘上边缘中点正上方 (0, +165)；大臂长 L1 与小臂长 L2 各约 195 mm（待实测确认）。完整运动学与 D-H 参数见《机械手参数表》（docs/params.md）。

# 二、市场格局分析

## 2.1 竞争格局：头部主导，尚未稳态

当前家用下棋机器人仍由元萝卜近乎单点主导：作为品类开创者，它是唯一实现规模化销售与全棋种（象棋/围棋/国际象棋/五子棋）覆盖的品牌，累计销量超 10 万台；其余参与者以围棋垂直小厂与海外磁吸棋盘为主，体量有限、多属相邻品类。

数据口径说明：品牌级市场份额与价格带占比等细分统计无权威公开披露（2026-09 检索），下表与全文相关数字仅基于电商榜单、厂商通稿与二手行业梳理，作方向性判断而非精确计量；Square Off、越疆 Dobot 与家用下棋机器人非同品类，仅列作相邻参照。

| 序号 | 品牌 | 市场地位（公开可查） | 战略类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商汤 · 元萝卜 | 品类开创者与家用对弈领导者——「家用 AI 机械臂」全球销量第一、累计超 10 万台；连续两年（2023/2024）天猫、京东双11「智能机器人」品类销冠 | 算法驱动型（第一梯队） |
| 2 | 越疆 · Dobot Magician | 桌面教育协作机械臂，走 STEM/教育渠道——跨界参照，非家用对弈直接竞品 | 开源教育型 |
| 3 | Square Off（海外） | 海外磁吸智能棋盘（印度品牌，2022 年被 Miko 收购），棋盘内置机械走子、主销欧美，国内声量弱 | 海外品牌（本地化弱，非本地直竞争） |
| — | 其他品牌 | ——（碎片化，无公开份额数据） | 高度碎片化 |

## 2.2 关键趋势

- 价格内卷在品类内部：主流价格差主要来自元萝卜自家产品线梯度（1999 元二合一启蒙版 vs 2999 元四合一）与围棋垂直小厂低价款，而非外部平价巨头；品类整体体量仍小。

- 价格带呈分化迹象：大众入门档与高端档需求相对更强、中间价位竞争较激烈（方向性判断，具体占比无权威公开披露）。

- 多棋种是明显加分项：一机能下多种棋类增强家庭购买说服力（量化胜出率缺乏公开依据，方向性判断）。

- 社交/联网需求上升：联网对弈需求趋强、被家长视为渐成刚需（方向性判断，具体比例无权威披露）。

# 三、竞品对标分析

## 3.1 国内直接竞品

| 品牌 | 战略定位 | 价格策略 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商汤·元萝卜 | 全能棋手/启蒙 | 1999-5999 元 | AI 全栈技术闭环，用户口碑行业领先（具体 NPS 数值无公开披露） | 下沉市场渗透弱，代工品控偶有不稳 |
| 越疆·Dobot | STEM 教育 | — | 开源生态，教育机构粘性强 | 消费级易用性不足 |
| 深圳鲸鱼 | 围棋垂直 | — | 死活题解析优于通用引擎 | 品类单一，规模受限 |

## 3.2 国际智能棋盘（技术参照）

| 产品 | 机制 | 定位 | 价格 / 短板 |
| --- | --- | --- | --- |
| DGT Centaur | 芯片识别（RFID） | 锦标赛级 | $1000+；需第三方软件接 Chess.com |
| Square Off / Miko | 磁吸自走子 | 魔法体验 | 中档；网格检测精度差，走子慢 |
| ChessUp / Chessnut | 芯片识别 + LED | 初学者教练 | $300-800；无机械臂（非自走） |
| Phantom | 磁追踪自走 | 性价比新手 | 中档；新品，长期可靠性未知 |

## 3.3 本质差异

国际产品（Square Off、Phantom 等）本质是「自走电子棋盘」——棋子内嵌磁/芯片、由棋盘下方的机构驱动；而元萝卜是「外置机械臂抓取实体棋子」。前者偏炫技演示，后者更接近真人陪练的仪式感，且在护眼、专注力培养等家长核心诉求上更有说服力。

# 四、关键竞争壁垒

决定本品类胜负的三项硬指标：

| 壁垒 | 要求 |
| --- | --- |
| 感知-决策-执行闭环延迟 | 从棋盘识别到机械臂落子的总耗时，领先产品 ≤1.8 秒，落后产品 >4 秒 |
| 低算力棋力维持 | 处理器降频时棋力不能断崖式下跌，考验算法优化深度 |
| 交互安全 | 儿童手指探入工作区时的紧急制动，最优可在 0.3 秒内响应 |

# 五、用户痛点与机会点

综合评测与口碑，元萝卜当前的短板与升级机会集中在：

| 痛点 | 表现 |
| --- | --- |
| 情感/语音交互浅 | 仅能识别基本指令，无法复杂对话；已植入大模型但落地体验有限 |
| 机械臂落子速度慢 | 用户反馈「等不及开始下一局」 |
| 棋力不均衡 | 围棋「官子」阶段偏弱、易现低级失误；象棋高阶棋力天花板明显 |
| 社交/联网需求空白 | 社交/联网需求趋强（方向性），产品尚未充分满足 |

# 六、升级设计方案

## 6.1 设计决策共识

经逐项评审，确定以下 11 项核心决策（决策树全景）：

| # | 决策点 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 升级范围 | 四合一启蒙版单品升级 |
| 2 | 升级主轴 | 差异化长板：社交 + 情感交互 |
| 3 | 目标用户 | 亲子共玩（儿童 3-12 为主 + 家长第二用户） |
| 4 | 社交主打 | 家长远程陪下 |
| 5 | 情感形态 | 个性化 AI 伙伴 + 情绪鼓励（长期记忆 + 情绪化反馈） |
| 6 | 模型部署 | 端云混合（端侧轻量 + 云端大模型按需） |
| 7 | 硬件改动 | 体验升级而非必需：麦克风阵列 / 摄像头，投不投、投多少由一期轨 B 数据决定 |
| 8 | 陪下形态 | 孩子发起「一键叫爸妈」+ 家长微信小程序接听 + 棋盘同步（无常开监控） |
| 9 | 商业模式 | 硬件价维持 2999 + 基础免费 + 高级订阅变现差异化；3499 与 ≥5000 旗舰档均留由轨 B 定价弹性测试定夺，不预设提价 |
| 10 | 隐私合规 | 家长白名单 + 数据最小化 + 孩子发起（无 always-on 摄像头） |
| 11 | 落地路径 | 一期双轨验证；二期硬件投入为一期数据的因变量 |

## 6.2 两期路线图

V2 迭代说明：「家长远程陪下」大半可基于现款硬件以软件实现，是撑起订阅变现的关键卖点，故原「先 OTA 验情感、二期再投硬件上陪下」的方案重构为「一期双轨验证、二期硬件投入成为一期数据的因变量」；定价与硬件解耦，3499 不再预设，改由一期轨 B 弹性测试定夺（见决策 9、7.2）。

| 阶段 | 内容 |
| --- | --- |
| 一期（双轨验证 · 现款 2999 OTA 灰度 + 邀测新样本） | 轨 A「个性化 AI 伙伴」（结构化情感 + 长期记忆）：记住孩子名字 / 棋力 / 成长轨迹，赢棋庆祝、输棋安抚、坚持激励，以模板对话引导而非开放式闲聊，绕开老设备单麦拾音瓶颈； A/B 灰度：有「记忆 + 个性化 + 情感回应」组 vs 固定鼓励语对照组，差值即情感长板的真实贡献； 轨 A 行为信号验收：输棋后再挑战率、7 日复玩、主动倾诉发起、孩子纠正 / 补充记忆次数——先定阈值再开跑，规避将「拾音瓶颈」误判为「路线不成立」； 轨 B「家长远程陪下」MVP：孩子按机器人「一键叫爸妈」，家长微信小程序接听，回传真实棋盘画面并可远程执子——大半基于现款硬件 + 软件实现； 轨 B 邀测 100–300 个双职工 + 学棋期家庭（付费决策者本人，补老用户样本测不到的支付意愿），测周陪下频次、陪下互动时长、真实使用后的订阅付费意愿，以及 2999 / 3499 / ≥5000 旗舰档的价格敏感度； 家长端（小程序）先行：监护授权 + 白名单 + 数据可删；孩子发起、无摄像头常开，收敛陌生人风险； 目的：回答 Q1 孩子是否把有记忆的机器人当陪伴者、Q2 家长是否高频使用并为陪下付费、Q3 现款硬件能否承载陪下体验——为二期硬件、硬件定档与订阅变现提供 gate。 |
| 二期（视一期数据收敛 · 新机与旗舰档定档） | 麦克风阵列 / 摄像头升级定位由「必需」改为「体验升级或必要修复」——按轨 B「拾音是否成瓶颈」决定投不投、投多少； 若轨 B 在现款硬件上数据达标 → 二期硬件砍缩为高配 / 选配，主力依赖软件与订阅； 若轨 B 显示高配需求与品牌溢价空间 → 单开 ≥5000 旗舰 SKU 抢占高端价位（该价位需求呈相对增长，方向性），而非把拳头款抬入竞争激烈的中间价位； 高级增值订阅上线（云端深度对话 / 赛事 / 进阶课程），定价依据轨 B 真实付费意愿数据定档； 目的：以「远程陪下」实测使用与付费数据支撑硬件定档与订阅变现（硬件价维持 2999，避免抬入竞争激烈的中间价位），避免为未验证卖点先行垫付硬件成本。 |

# 七、风险与开放问题

## 7.1 待确认的隐含推断

- 长期记忆存储：端侧本地为主 + 云端加密备份（承接端云混合与数据最小化）。

- 家长端形态：V2 已收敛为小程序方案（承载监护中心 + 陪下接听 + 订阅管理），不再待定；

- 订阅定价：纳入一期轨 B 验收——以家长真实使用后的付费意愿与价位敏感度数据定档（云端深度对话 / 赛事 / 进阶课程）。

## 7.2 主要风险

- 定价风险：不预设提价——差异化靠软件订阅变现（硬件价维持 2999）；在同门 1999 元二合一启蒙版的分流与围棋垂直小厂低价款竞争下，强行把拳头款抬入竞争激烈的中间价位可能流失价格敏感用户，3499 与 ≥5000 旗舰档均以轨 B 弹性测试数据定夺。

- 合规落地：端云混合架构下，儿童音视频与语音数据上云的隐私合规需严格落地「监护人同意 + 最小必要」。

- 安全与伦理：儿童音视频通话涉及陌生人接触风险；V2 以「孩子发起 + 家长白名单 + 无摄像头常开」收敛，再叠加家长监护中心的授权与可见性设计。

- 体验验证（V2）：一期改为双轨试金石——情感接受度（轨 A）与陪下付费（轨 B）分离验收，规避将「拾音瓶颈」误判为「路线不成立」；二期硬件投入取决于轨 B 数据，避免为未验证卖点先行垫资。

# 附录：数据来源

- 中国日报网《商汤元萝卜发布 AI 下棋机器人四合一启蒙版》

- 腾讯新闻《商汤下一个机器人是什么？双11销冠元萝卜再发四合一 AI 下棋机器人》

- 原创力文档《益智类桌面机器人棋类对弈算法与人机交互体验分析》（方向性参照：其市场份额与竞争格局数据无法溯源权威口径，正文 2.1 已改为可查证表述）

- 澎湃新闻《商汤「元萝卜」测评：机器人成孩子的第一位象棋老师》

- ZOL 中关村在线元萝卜象棋优缺点、TrueSight 元萝卜围棋机器人深度评测

- RaindropChess《Smart Chess Board Comparison Guide》、ChessBoardHub《Best Self-Moving Chess Board 2026》

- B 站评测视频、GitHub 开源下棋机器人项目（EDGE-tronics/Chess-Robot 等）